酒店AI语音盒(0506) → AI工牌1.0 → 未来Agent 演进对照

用途：讲清"原来想做什么→为什么降级→1.0是什么→未来如何把砍掉的能力用云端补回"，确保团队不把"先易后难"误解为"放弃愿景"。
版本 v2.0（真实表格）｜ 日期 ________ ｜ 维护人 ________
注：0506《酒店AI语音盒》原文档未在系统中找到，本表基于用户口述要点整理，请以原文档复核。

核心叙事：不是"砍功能放弃愿景"，而是 "算力上云、硬件减负、能力分期"——把0506的重能力从"端侧本地跑"改为"云端跑、端侧做入口"，用1.0轻量硬件先量产铺货、建立门店入口，再通过云端逐步把问答/推荐/培训补回，避免重蹈散热/体积/成本冲突。

1. 三阶段总览

| 维度 | 0506语音盒(原重模型) | AI工牌1.0(当前·轻量版) | 未来Agent(2.0+) |
| --- | --- | --- | --- |
| 定位 | 端云结合的酒店智能盒 | 轻量翻译工牌/Agent入口雏形 | 服务业AI Agent入口设备 |
| 算力位置 | 端侧本地跑小模型 | 全部上云 | 云端为主 |
| 核心能力 | 翻译+知识库+组团(重) | 在线双向翻译(刚需敲门砖) | 翻译+问答+推荐+对讲+培训 |
| 硬件 | 高配，散热/体积/成本冲突 | 轻薄低功耗，快速量产 | 1.0基础上选配LoRa等 |
| 商业模式 | 未定型 | 设备+基础订阅 | 设备+分层增值订阅 |
| 开发难度 | 高(被搁置) | 可控(先易) | 中(云端迭代为主) |

2. 0506原能力 → 1.0处理 → 未来补回 逐项对照

| 0506原能力 | 为何端侧难做 | 1.0处理 | 未来如何补回 | 需新硬件? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地小模型算力 | 散热/体积/成本冲突 | 砍掉端侧推理 | 推理全部放云端，端侧只做入口 | 否 |
| 行业知识库(问答) | 需本地模型/存储 | 1.0不含 | 云端知识库+语音问答，话术下发 | 否(纯云端) |
| 商品/服务推荐 | 需本地算力+数据 | 1.0不含 | 云端对接门店CRM/商品库 | 否(纯云端) |
| 组团/多设备协同 | 需组网模块 | 1.0不含 | AI对讲(LoRa组网) | 是(LoRa) |
| 员工辅助/培训 | 需知识库 | 1.0不含 | 云端话术/流程实时提示 | 否(纯云端) |
| 双向语音翻译 | —(可云端) | 1.0保留为核心 | 持续增强(敬语/场景话术) | 否 |

关键发现：0506被砍的能力中，除"组团→LoRa对讲"需新硬件外，其余(知识库问答、推荐、培训)全部可通过云端补回，对1.0硬件零负担。这意味着"先易后难"的降级 几乎没有牺牲未来愿景——只是把实现位置从"端侧本地"换成"云端"，反而更轻、更易迭代。

3. 为什么"上云"比"端侧本地"更对

| 对比项 | 0506端侧本地跑 | 1.0+云端跑 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 | 重、热、贵、难轻薄 | 轻、薄、低功耗、易量产 |
| 模型迭代 | 受端侧算力锁死，难升级 | 云端随时升级，无需换硬件 |
| 多语言/知识库扩展 | 受本地存储限制 | 云端无限扩展 |
| 成本结构 | 高硬件成本一次性 | 低硬件+订阅摊销云成本 |
| 代价 | — | 依赖网络(服务业室内Wi-Fi/4G覆盖好，可接受) |

4. 演进路线图（建议）

| 阶段 | 目标 | 交付能力 | 关键里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 轻量量产+入口铺货 | 在线双向翻译、LID、墨水屏/LED状态、低功耗 | 量产、进驻种子门店、验证B端订阅 |
| 1.5(云端) | 低成本增值，验证Agent价值 | AI问答(知识库)、AI培训——纯云端OTA加载 | 不换硬件即升级，提升续费率 |
| 2.0 | 完整Agent+对讲 | AI推荐(CRM)、AI对讲(LoRa)、敬语增强 | LoRa加装(若1.0已预留接口则小改版) |

5. 结论

| # | 结论要点 |
| --- | --- |
| ① | 1.0的降级是正确的工程取舍——用"上云"换"轻量量产" |
| ② | 4大能力中3个可纯云端补回，愿景几乎无损失 |
| ③ | 1.0须守住两点：主控选型能承载未来(倾向R818)；为LoRa对讲预留硬件接口 |
| ④ | 守住这两点，"先易后难"就不会变成"2.0推倒重来" |