AI 工牌 1.0 · 产品验证清单与竞品测评模板

用途：在投入云端架构开发与硬件打样之前，用本模板系统性回答两个核心问题——①需求在日本市场是否真实存在且有市场空位；②设计是否可行且真能满足需求。
使用方式：每一项填写"结论 / 证据 / 数据来源 / 待办"，全部完成后进入末尾的 Go / No-Go 立项决策门。
版本：v1.0 ｜ 状态：待填写 ｜ 维护人：________ ｜ 日期：________

填写图例： [ ] 未验证 ｜ [~] 部分验证 ｜ [✓] 已验证 ｜ 红色=高风险/命门项，必须有数据支撑。

Part A. 市场需求真实性验证

目标：确认"底层需求真实"之外，是否还存在"留给本产品的差异化市场空位"。

#

验证项

验证方法 / 关键问题

目标 / 通过标准

结论 / 证据 / 来源

A1

入境游与语言障碍规模

核对 JNTO/JTA 最新入境人次、消费额；语言障碍在投诉/痛点中的占比

需求规模足够大且呈增长趋势

A2

目标客源与语言矩阵匹配

中/英/韩占比 + 东南亚增量，是否匹配中日/英日/韩日 + 低频语言设计

高频语言对覆盖 ≥80% 目标客流

A3

目标场景真实付费意愿

酒店/免税店/机场/展会是否已有翻译工具预算科目

≥3 类场景存在采购预算

A4

在位者份额与渠道护城河

Pocketalk 日本份额、软银联盟铺货规模、目标客户重叠度

明确本产品如何绕开/对抗其渠道

A5

同形态前车之鉴

松下挂颈吊牌型等"可佩戴翻译器"为何未成主流形态

能解释失败原因并说明本产品如何不同

A6

替代方案现状

店员当前如何应对（手机翻译 App、Pocketalk、手势、双语店员）

明确现状痛点强度（1-5 分）

A7

差异化卖点是否成立

"店员免手 + B端批量 + 单台成本碾压"是否真能成立

一句话差异化可被目标客户认可

Part B. 竞品测评模板（真机对比）

建议采购：Pocketalk（手持机）+ Timekettle WT2/W3（耳机）+ Vasco V4/Q1（手持机，可选），与本产品原型做同条件对比。真正的竞争对手是耳机，不要只对比手持机。

B1. 形态与定位对比

维度

Pocketalk（手持）

Timekettle 耳机

Vasco（手持）

本产品（工牌外放）

形态

手持小屏

入耳耳机

手持大屏

胸牌可佩戴 + 外放

是否免手

否

是

部分（自动模式）

是

译文输出

屏幕+扬声器

耳返（私密）

屏幕+扬声器

仅外放（无屏）

是否显示原文供核对

是

否/语音

是

否

隐私观感

中

高（私密）

中

低（外放）

联网

内置eSIM

依赖手机

终身免费SIM

Wi-Fi/4G

单价（参考）

填写

填写

填写

目标成本

订阅/流量成本

填写

填写

填写

云API成本

B2. 实测指标记录表（同一组测试语料 / 同一环境分别记录）

测评指标

测试方法

Pocketalk

Timekettle

本产品

端到端延迟（短句，100轮均值）

稳定Wi-Fi下计时

端到端延迟（4G）

同上

ASR 准确率（中/英/韩→日）

300条语料人工评分

敬语/礼貌度达标率（keigo）

母语者人工评分1-5

自动语种识别(LID)误判率

混杂/短句语料

嘈杂环境可用性（免税店/机场）

现场实测主观分

连续对话流畅度

10分钟柜台模拟

免手操作体验

店员盲操打分

隐私/外放接受度（客人侧）

客人访谈打分

续航（连续/间歇/待机）

功耗仪实测

Part C. 设计可行性验证（含已识别硬伤）

针对 PRD 中已识别的设计风险点逐项验证；红色为我方判断的高风险项。

#

设计点

需验证的问题 / 风险

建议替代方案

结论 / 决策

C1

无屏 + 扬声器外放译文

高风险场景（价格/退税/过敏/投诉）误判后直接外放，店员无法事前核对，违背 omotenashi 信任

店员侧耳返低声回读；H5同步原文+译文；高风险词"先确认再外放"

C2

背面墨水屏

佩戴时朝向胸口看不到；增加厚度/成本/碎屏风险；200ms局刷难达；价值与代价倒挂

评估直接砍掉，改 LED+语音播报+扫码H5

C3

外放 vs 隐私/噪声/串采

嘈杂环境AEC难；多台相邻互相串采；外放客人话语隐私争议

外放+耳返双模；或重估"耳返优先"

C4

端到端延迟目标

LID→ASR→MT→TTS跨供应商串联，"接近1秒"偏乐观

硬指标锁<1.5s，1s仅作理想值

C5

连续对话状态机

VAD断句阈值、20秒熔断、采播互斥/AEC在真实环境是否稳定

原型实测调参

C6

主控平台选型

R818(Linux) vs ESP32-S3(RTOS)：内存余量、音频处理、云协议、成本

双方案打样对比

C7

整机厚度6-8mm

加墨水屏后电池/喇叭/天线/Type-C能否塞下并保证强度

结构堆叠评估（与C2联动）

C8

续航 1000mAh

连续对话功耗/发热；7-10天待机是否仅Deep Sleep条件成立

三场景功耗实测报告

C9

翻译礼貌度(keigo)

纯通用MT"意思对但失礼"，达不到日本服务标准

场景话术库+敬语后处理，1.0即预留(非P2)

C10

日本市场认证

Wi-Fi/4G(技适MIC)、电池、充电、无线合规

认证路径与周期评估

Part D. 商业模式与单台经济性验证（命门）

#

验证项

关键问题

结论 / 数据

D1

单台云API成本

每句话串3类API，B端门店全天高频使用，每台每日/每月成本？按中日/英日/韩日分别估

D2

硬件BOM与阶梯报价

10/100/1000台单机成本；现成模块 vs 定制部分

D3

定价与商业模式

卖硬件一次性 vs 硬件+订阅 vs 按门店租用，哪种能覆盖API成本并盈利

D4

对标在位者价格

相对Pocketalk的价格/总拥有成本优势是否足够

D5

B端铺货路径

无软银级渠道时，如何触达酒店/免税连锁采购

Part E. 用户访谈提纲（3-5 家真实日本酒店/免税店/机场柜台）

•	
      目前遇到外语客人时怎么处理？用什么工具？最大的痛点是什么？

•	
      更想要"佩戴 + 外放工牌"还是"耳返耳机"？为什么？

•	
      当着客人面外放译文，你和客人会不会觉得别扭/有隐私顾虑？

•	
      背面的墨水屏，你佩戴时会去看/会用它切换语言吗？

•	
      误翻一句失礼的话被外放出去，对你的工作意味着什么？

•	
      敬语/礼貌程度对你们重要吗？通用翻译够用吗？

•	
      单台你/门店愿意付多少？一次性还是可接受月费？

•	
      如果已经在用 Pocketalk，这款工牌要具备什么你才会换？

受访门店

类型

现用方案

痛点强度(1-5)

外放vs耳返偏好

愿付价格

关键引述

Go / No-Go 立项决策门

下列硬门槛全部为"是"方可进入云端架构开发与硬件打样阶段；任一为"否"则需先解决或放弃。

门槛

判据

是/否

依据

G1

差异化卖点能用一句话说清，且≥3家目标客户认可（Part A7/E）

G2

真机测评中，本产品在"免手 + 成本 + 场景"上对 Pocketalk/耳机有可量化优势（Part B）

G3

C1（无屏外放纠错）与 C9（敬语质量）有可落地的解决方案，非"靠补丁"

G4

C2 背面墨水屏的去留已基于成本/厚度/可靠性做出明确决策

G5

单台经济性（D1/D3）能在选定商业模式下盈利

G6

端到端延迟、续航、认证（C4/C8/C10）经实测或ODM承诺可达

决策： [ ] Go ｜ [ ] 有条件 Go（列出前置条件）｜ [ ] No-Go ｜ [ ] Pivot（调整形态/场景）

签署： 产品 ________ ｜ 工程 ________ ｜ 业务 ________ ｜ 日期 ________

附：参考来源

•	
      JNTO/JTA 入境游统计（2024 约3690万、2025 约4270万人次）

•	
      Pocketalk 日本翻译机品类约97%份额；与软银战略联盟（目标3年100万台）— Nikkei Asia / SoftBank 新闻稿

•	
      手持机 vs 耳机形态对比 — Timekettle

•	
      松下 omotenashi 多语翻译设备（含挂颈吊牌型）— Panasonic Newsroom

•	
      日本服务业 keigo/omotenashi 与翻译工具适配 — IGNITE