AI 工牌 1.0 · 服务端周报

本周进展与下周规划 · 2026-09-11 · 用于周例会

一、本周进展

相对 09-04 例会，服务端完成从「单点链路验证」到「全链路实现 + 部署 + 联调准备」的收口，P1–P6 全部完成，真实供应商全部接通，游客知识库（VKB）落地。

· 翻译主链路（重点）：核心翻译链路 P1–P6 全部完成并部署。翻译主链路流式化落地：「边说边识别」，音频分片到达即实时推送 Azure recognizer，eou 仅做「关流 + 收口」，端到端时延达标 <1.5s。

· LID 流式化：auto 模式改为「一步 auto-detect」，去掉累积后处理与 LID 置信度阈值依赖；TTS 打断、协议合规随联调回归。

· 真实供应商接入：Azure Speech（LID / ASR / TTS）、Azure OpenAI text-embedding-3-small（embedding）、deepseek-v4-flash（LLM，经 aibridgex）全部接通，Mock 清零；多供应商抽象 + 失败降级保留。

· 员工知识库 SKB 增强：pgvector 检索 → LLM 受限生成 → 非 LLM 校验全链路；chunk 增加 answer_embedding，校验对齐「答案 vs 答案」减少误杀；chunk 增加 keywords，向量 miss 时关键词重叠兜底（hybrid）。

· 游客知识库 VKB 落地：由「后置」转为 1.0 实现（书面偏离已记录）：游客提问→译日→撞 VKB→命中则「嘀嘀」提示服务人员→按 OK 确认→答案反向翻译成游客语言播放；未命中 / 5s 超时回退播翻译原文。三场景脚本模拟测试通过。SKB / VKB 按 document.domain 隔离检索。

· 翻译质量门控：AUTO 模式 short / numeric / brand / whitelist 四类分类，低置信度不直接外放高风险译文；品牌词表 / 白名单校准（免税店 / 便利店 / 酒店场景）。

· 旁路采集 + 运营后台（P6）：脱敏落库 translation_sample；设备 / 知识管理 REST + RBAC 骨架。

· 知识库补全：补 15 条未覆盖问答（游客 9 + 员工 6）；现 SKB 38 + VKB 21 = 59 文档 / 354 chunks。

· 云端功能模拟器：浏览器麦克风 → 16kHz PCM → WSS → 翻译 → TTS 播放，角色切换替代多路拾音，无真机也可全链路自测。

· 部署与访问升级：3 端口 3 页面（58080 联调 / 58081 知识库 / 58082 模拟器），根路径按 APP_ROLE 路由；Caddy HTTPS 已部署并放通，反代 aicard.seassoon.net。

· 协议参数冻结（ODM 确认）：16kHz / PCM16 单声道（下行带 44 字节 WAV 头、上行裸 PCM）/ 帧长 100ms / 心跳 10s / 空闲超时 20s。

二、当前部署状态

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 域名 / 公网 | aicard.seassoon.net（120.253.215.108，HTTPS 已放通） |
| 内网 | 10.0.189.32（ssh root） |
| 58080 → 8080 | aicard-app（端侧联调，设备连 ws://…:58080/ws） |
| 58081 → 8081 | aicard-kb（知识库测试） |
| 58082 → 8082 | aicard-sim（模拟器） |
| 反向代理 | caddy（80/443 → localhost:8082） |
| 知识库 | SKB 38 + VKB 21 = 59 文档 / 354 chunks |

三、遗留问题 / 风险（需对齐）

| # | 问题 | 影响 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | button_event(ok) 端侧未实现 | VKB 真机联调无法进行 | 端侧实现 OK 键动作 |
| 2 | 员工方向语言漂移：visitor_language 记忆漂移（换游客不重置 / 夹杂语言） | 员工方向翻译可能偏 | 联调后评估防漂移 |
| 3 | 品牌词表 / 白名单目前静态配置 | 新增品牌 / 场景需改码重部署 | 下周做后台可配 |
| 4 | pg 连接泄漏（运维 psql 挂起） | 仅影响运维，不影响功能 | 运维减少 psql 频率 |

四、下周规划

· 端侧真机联调：翻译 + VKB + SKB 完整链路（前提：端侧 button_event(ok) 实现）。

· 后台可配接口：品牌词表 / 白名单后台管理 + OTA 配置下发。

· 员工方向语言漂移评估：visitor_language 防漂移（换游客重置、夹杂语言处理），联调后再评估。

· 衍生产品预研：跨国贸易语音翻译方向，仅纸面预研，不写代码。