周例会 · 本周工作总结与下周规划

日期：2026-10-10

范围：云端后端（姜华团队）

一、本周完成

1. OTA 联调走通并发布 ✅

· 端侧按《OTA 联调操作说明》走完整流程：发布 → check → 下载 → 升级，已与端侧联调通过

· 外网 HTTPS 58083 → 内网 8083 映射就绪，OTA 服务已可对外使用

· 说明：OTA 服务与联调文档已于 09-23 / 09-24 交付，本周完成端侧联调验证（代码侧无新增提交）

2. 其他：国庆假期（10-01 ~ 10-07）

· 后端两条排期功能、到岗登记、周报/月报等尚未开工，转入下周

二、下周规划

1. 服务人员周报 / 月报（新增）

· 给每个使用工牌的服务人员定时生成周报、月报

· 定位衔接：这是「AI 工牌 = 一线员工 agent 助手」定位下，数据采集价值的第一个落点——把工牌采集的会话 / 问答 / 翻译数据按人聚合为周报 / 月报，服务团队管理

· 统计口径、产出形式（后台看板 / 推送 / 文档导出）待会上确认

2. 后端两条功能排期开工

· 主动推送「定时轮询 + 后台可配」

· 制造维修上报 + 点检闭环

3. Backlog 待办

· 语言漂移防漂移（真机联调后评估）

· 劳务派遣「到岗登记」落地（1.0 最小范围）

4. 硬件侧配合

· 10/20 EVT 样机前的软件配合（LED / 按键业务逻辑测试用例评审）

三、需协调 / 风险

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| EVT 样机 | 10/20 交付临近，声音质量 70–80%（泡棉迭代 + 耳麦兜底） |
| 周报 / 月报 | 统计口径、产出形式、数据范围需会上敲定 |
| 后端两条功能 | 优先级与排期需会上确认（当前「已采纳、未实现」） |