关于《远景功能落地方案补充整理》的两点回复

致：测试、需求同事

日期：2026-09-21

范围：针对《远景功能落地方案补充整理.docx》第 6 条（劳务派遣考勤）、第 8 条（介护老人陪伴设备） 的结论回复

一、劳务派遣「考勤」——采纳，但 1.0 只做「到岗登记」

你们的建议（要点回顾）

考勤入口需重新定义：员工如何打卡、是否要定位、是否要防代打卡、项目切换、休息/加班、考勤数据去向、是否对接考勤系统等。

结论：建议成立，采纳；但 1.0 范围收缩为「到岗登记」

同意「考勤入口需要重新设计」的判断。但其中「定位、防代打卡」这两项，1.0 不做，原因如下：

定位 + 防代打卡 = 纯监控（防人），与产品定位冲突。

我们的产品定位是「帮一线把事做成的 agent，不是监控员工的工具」（这是近期已对齐的核心口径）。定位追踪、防代打卡本质是「证明员工没偷懒 / 没代打卡」，属于「防人」而非「成事」。一旦做进 1.0，会：

引发一线员工与中层（店长 / 班组长）的抵触，导致「阳奉阴违」——员工把聪明用在躲检查上，而不是把事做好；

与日本 APPI 下「位置信息」等敏感数据叠加，合规成本陡增；

稀释 1.0 的核心价值焦点。

1.0 怎么做（最小范围）

考勤在 1.0 只做「到岗 / 离岗登记」这一个动作，且尽量复用现有交互，不新增硬件、不新增定位：

员工通过工牌按键（方向键 + 确认键菜单，或语音）做一次「到岗确认」；

到岗登记作为「主动提醒 → 执行 → 回执」闭环的副产品：例如派工 / 任务下发后，员工确认收到 / 完成即自动记为到岗；

数据回流到后台看板（到岗率、出勤统计），供管理者「看清一线」而非「盯住一线」。

延后到 2.0 单独评估

定位、防代打卡、考勤系统对接、复杂规则（项目切换 / 休息 / 加班 / 工时合规）——这些涉及合规与「防人」权衡，留到 1.0 稳定后单独立项评估。

二、介护「老人陪伴设备」——单独立项，1.0 不混入

你们的建议（要点回顾）

介护场景可从「员工工具」扩展到「老人本人使用」：主动提醒（吃药 / 康复）、AI 陪伴、呼叫介护人员，形成「老人 → 设备 → 介护人员」链路。你们也指出这已不是 B2B 员工工牌，而是 B2B2C 养老 AI 终端，需单独做定位 / 权限 / 隐私 / 紧急呼叫 / 数据保存设计。

结论：方向认可，单独立项；1.0 不混入

这个方向（老龄化 + 陪伴 + 主动提醒）是真实且有价值的赛道，判断成立。但正如你们自己指出的，它已经不是「员工工牌」这个产品，而是「B2B2C 养老 AI 终端」。

决策：

1.0 不混入——避免稀释工牌的产品焦点，也避免「要配虑个人情报」（老人病史 / 健康数据）的合规复杂度拖累 1.0 交付节奏。

记录为独立产品方向（Backlog）——待 1.0 工牌稳定后，单独做：产品定位、目标用户、权限模型、隐私与数据保存、紧急呼叫、设备形态等设计。

1.0 仍保留介护的「员工侧」价值——工牌给介护员用（不是给老人用）：照护知识库、定时翻身 / 服药提醒（提醒对象是介护员）、护理日志、呼叫支援（介护员 → 组长）。

建议给到需求的要点

介护场景 1.0 需求边界：明确「工牌的使用者是介护员」，老人陪伴相关能力不进 1.0 需求清单。

「老人陪伴设备」作为独立方向单列，待立项后再展开。

附：本轮 9 条建议处理结论一览

#

建议

结论

一

主动推送定时轮询 + 可配置

✅ 采纳

二

叫车降级 + 查空房 Agent+PMS

✅ 采纳

三

免税知识库化 + 删开退税单

✅ 采纳

四

机场重新定位翻译 + 知识库

✅ 采纳（空乘需注意机上无网）

五

工地补移动网络

✅ 采纳

六

劳务派遣考勤入口

✅ 采纳，但 1.0 只做到岗登记（本回复）

七

制造维修上报 + 点检闭环

✅ 采纳

八

介护老人陪伴设备

🟡 单独立项，1.0 不混入（本回复）

九

彩屏 + 方向键 + 确认键

✅ 已确认为现状