BP 与产品现状对齐核对表

日期：2026-09-21

用途：把《7+24 AI 智能工牌商业计划书》的逐项声称，与「实际已做出的产品 / 代码 / 部署 / 文档」对齐，标注差异，供创始人与合伙人过 BP 时核对。

图例：✅ 已实现（可现场演示）｜🟡 部分实现 / 进行中｜❌ 未实现（愿景/规划）｜⚠️ 口径不一致（需拉齐）｜🔍 待核对（无法从代码/仓库验证）

一、总览（一页速览）

结论

状态

BP 技术架构与产品定义，与实际产品高度一致

✅ 可现场演示支撑

双知识库隔离、语言锁定、低摩擦交互

✅ 真实现有机制

「准确率 100%」表述

⚠️ 与真实「质量门控 + 低置信不外放」口径冲突，必改

团队「成人硬件」背景

⚠️ 对日 B2B 信任雷区，需重构

首发场景（游客侧）vs 劳务派遣方向

⚠️ 与近一月主攻方向错位，需拉齐

硬件参数（电池/麦/待机）

✅ 已确认：1500mAh + 4 麦阵列（待机 7 天以上）

V3 Agent（连 PMS/POS/ERP）

❌ 未实现，是规划

财务模型 / ROI / 融资

❌ 均为规划假设（BP 已诚实标注）

市场数据（JNTO/厚労省/Palantir）

✅ 公开数据，可复核

二、分章节核对

01 团队简介 🔍

BP 声称

现状

状态

蒋旭 CEO / 姜华联创 / 金耀辉首席科学家

无法从代码/仓库验证

🔍 待人工确认

成人硬件 / VINETALK / 情趣大模型

技术可迁移，但对日 B2B 是雷区

⚠️ 需重构口径

02 产品定义 ✅

BP 声称

现状

状态

Wearable→Cloud AI→Enterprise Knowledge→Agent

与 PRD 架构一致

✅

03 日本市场痛点 ✅

BP 声称

现状

状态

语言障碍 / 培训成本 / 信息孤岛

与 PRD 及业务场景分析一致

✅

04 为什么是现在 ✅

BP 声称

现状

状态

5 条窗口（入境/劳动力/生成式AI/知识数字化/硬件轻量化）

成立，逻辑自洽

✅

05 产品 Demo 流程 ✅（一处待确认）

BP 声称

现状

状态

按键→ASR→语言识别→知识判断→翻译→TTS

与网关+翻译链路实现一致

✅

visitor_language 高置信锁定、短词/数字/品牌不误切

真实现有机制（LID 降级）

✅

知识库无依据时提示「暂无明确说明」

已实现（VKB 未命中返回）

✅

知识库异常不阻塞正常翻译

需确认是否显式实现

🔍

06 AI 工牌硬件 🔍（多处待硬件方确认）

BP 声称

现状

状态

独创 2+2 物理双声学通道 / 4 麦克风阵列

已确认 4 麦阵列（2+2 双声学通道）

✅

严格隔离双知识库模式

已实现（SKB/VKB + query_scope）

✅

一次按键连续对话

已实现（连续对话模式）

✅

杜绝幻觉、准确率 100%

真实是「质量门控 + 低置信不外放 + 白名单」

⚠️ 必改

约 1500mAh / 待机 7 天以上

已确认 1500mAh

✅

解耦员工私人手机

概念正确（独立硬件）

✅

07 Cloud + Knowledge Base ✅（治理项部分）

BP 声称

现状

状态

Customer KB / Staff KB 严格隔离

已实现（domain=skb/vkb）

✅

知识治理：权限/版本/来源/审计/回退

已做「来源 source_refs」；权限/版本/审计/回退未全做

🟡

08 Agent 架构 🟡

BP 声称

现状

状态

输入/决策/能力/执行四层

愿景架构

🟡

V1 翻译 / V2 知识 / V3 Agent

V1+V2 已做；V3（连 PMS/POS 等）未做

🟡

09 三大首发场景 ⚠️

BP 声称

现状

状态

首发 = 酒店 / 免税 / 机场（游客侧）

知识库已覆盖；但近一月主攻劳务派遣 5 细分

⚠️ 口径错位

劳务派遣仅作 Phase2-3 渠道

实际已做制造/餐饮/农业/介护/清扫知识库+demo

⚠️ 需拉齐

10 竞争格局 ⚠️

BP 声称

现状

状态

列了翻译机/手机App/会议客服/通用助手

未点名 Pocketalk（日本翻译机老大）

⚠️ 需补

11 技术壁垒 ✅（硬件项待确认）

BP 声称

现状

状态

双声学区域 / 4麦阵列

已确认 4 麦阵列（2+2 双声学通道）

✅

语言锁定机制

已实现

✅

企业知识隔离

已实现

✅

低摩擦交互（按键/状态灯/语音）

已实现

✅

Agent 连接层

V3 未做

🟡

硬件+软件闭环（设备/员工/岗位/企业 ID）

四层租户已做；ID 绑定深度待确认

🟡

12 商业模式 ✅

BP 声称

现状

状态

硬件¥1500-2000 / SaaS¥300-500/月 / KB¥10-30万

已诚实标注「定价假设」

✅

13 客户 ROI ❌

BP 声称

现状

状态

沟通降20-40% / 上手降30-50% / FAQ 99%

已标注「测算假设，非已实现」

❌ 未验证

14 日本市场进入计划 ❌

BP 声称

现状

状态

Phase1-3 / 300-500台 POC

规划，尚未开始

❌

15 四年财务模型 ❌

BP 声称

现状

状态

2027 ¥2500万 → 2028 ¥2.6亿（10倍跳）

规划模型，已标注非审计预测

❌ 需补增长驱动

16 产品路线图 🟡

BP 声称

现状

状态

V1 翻译 / V2 知识 / V3 Agent

V1+V2 大部分已做，V3 未做

🟡

17 融资计划 ❌

BP 声称

现状

状态

¥15-30M / 用途分配

规划

❌

18 愿景 ✅

BP 声称

现状

状态

Frontline AI Platform

与「经营末梢 agent」定位一致

✅

19 市场数据 ✅

BP 声称

现状

状态

JNTO 访日4268万 / 厚労省外劳257万 / 观光厅 / Palantir

公开数据，可复核

✅（Palantir 拼写需统一）

三、重点差异（见投资人/客户前必须拉齐的 4 个）

「准确率 100%」→ 改成「高置信才外放、低置信不误导」（P0，技术尽调必问）

「成人硬件」团队背景 → 对日版重构为纯技术叙事（P0，客户信任雷区）

首发场景口径：BP「游客侧首发」vs 近一月「劳务派遣 5 细分」→ 决定把劳务派遣定位为首发还是 Phase2（P1）

竞争格局：补点名 Pocketalk 并给打法；Palantir 拼写统一（P2）

已解决：硬件参数（1500mAh）与麦克风（4 麦阵列）两处差异已确认，BP 口径正确。

四、BP 声称但产品尚未落地（会前心里有数，别被问倒）

类别

具体

见投资人时应说

V3 Agent

连 PMS/POS/CRM/ERP/WMS/IoT

「V1/V2 已跑通，V3 是路线图」

ROI 数字

沟通降20-40% 等

「POC 待验证的测算目标」

财务模型

4 年 10 倍

「规划模型，随 POC 滚动修正」

硬件指标

12小时/连续4-6小时/AEC/远场拾音

「样机声学仍在迭代（70-80%）」

在线推送/回执

广播回执

「待设备连 WSS 联调」

OTA

云端 OTA

「下周搭建中」

五、给合伙人的核对结论

好消息：BP 的技术架构、产品定义、双知识库隔离、语言锁定、低摩擦交互都不是画饼——这些是已经部署在测试服务器、能现场演示的东西。BP 的「可信度底座」是实的。

要小心：3 处会直接伤可信度——「准确率 100%」、「成人硬件背景」、「首发场景与劳务派遣方向错位」。前两个是表述问题（改口径即可），第三个是战略问题（需要你我/合伙人三方拉齐）。

要补齐：BP 缺「风险与应对」章节；财务模型 10 倍跳缺驱动逻辑；竞争格局缺 Pocketalk。这三样补上，BP 从「完整」升级到「扎实」。

附：状态分布统计

状态

数量

含义

✅ 已实现

约 8 个章节

可现场演示支撑

🟡 部分

约 4 个章节

V2 知识已做、V3 未做、治理未全

❌ 规划

约 4 个章节

财务/ROI/融资/市场进入

⚠️ 口径不一致

约 3 处

准确率/成人硬件/首发场景

🔍 待核对

团队、硬件参数等

需人工确认